内部开发方案 · v1.0

知识库 RAG

两天冲刺开发方案

今天 + 明天｜目标：安全演示版，可内部试用

原则：先堵风险，再补证据；两天不追求全部功能。

先看结论 两天完成的是“安全补丁版”，不是全部五批。 今天：堵住乱承诺、假引用、追问不核验。 明天：补齐关键证据、历史资料不阻断、跑完回归。 不做的：关键词索引、表格、产品过滤、自动训练，留到下一版。

两天交付什么

| 今天 3 个必须修的漏洞 先让系统不乱承诺 | 明天 证据补全 + 发布包 再让资料尽量完整 | 两天后 可演示、可灰度 不是全量上线 |
| --- | --- | --- |

测试邮件全程使用 mock 通道，不会发给真实客户。

今天 · 10 月 26 日

今天：先堵住会乱承诺的口子

今天只做一件事：让没有依据的话，不能出现在可发送正文里。

今天的排期

| 时间 | 做什么 | 谁 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| 09:00–09:30 | 冻结版本、备份、测试环境改成假邮件 | 你 + B | 不能真发 |
| 09:30–12:00 | 把 3 个必须修的漏洞写成会失败的测试 | A | 测试先红 |
| 13:00–15:00 | 修“核验失败还保留原稿” | A | 原稿不进发送区 |
| 15:00–16:30 | 修“无效引用提前放行” | A | 所有引用查完才通过 |
| 16:30–18:00 | 合并工具证据 + 主题核验 + 发送门禁 | A + B | 追问也核验 |
| 18:00–19:00 | 高风险审核最小版（复用现有审核页） | 你 + A | 未批不能发 |
| 19:00–21:00 | 回归测试、修回归 | A + B | 今天验收通过 |

今天必须过

□  核验失败、超时、断网时，正文没有未核实承诺。

□  真假引用混在一起，不能算“有依据”。

□  主题和正文都核验，主题不能只查长度和数字。

□  追问中工具查到的证据，进入最终审核记录。

□  高风险未批，不能发送；测试邮件真实发送 0。

今天的产出 一个能安全演示的版本：可能还会漏证据，但不会把没依据的承诺放出去。 如果今天 3 个漏洞没过，明天不要进入证据开发，先修漏洞。

明天 · 10 月 27 日

明天：把证据补齐，做成可发布版本

明天只做一件事：让查到的资料尽量完整，让历史资料不再把查询搞崩。

明天的排期

| 时间 | 做什么 | 谁 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| 09:00–11:00 | 命中窗口补前后窗口 + 脚注/整节兜底 | B | 价格/交期条件不丢 |
| 11:00–12:00 | 历史 129/500 条只警告，不阻断 | B | 正常查询能返回 |
| 13:30–15:00 | 审核/核验用完整证据，模型用精简版 | A + B | 引用位置不丢 |
| 15:00–16:30 | 回归 + 故障注入 + 权限测试 | QA + A | 关键场景全过 |
| 16:30–17:30 | 全链路假邮件测试 + 发布包/回滚 | B | 0 真实发送 |
| 17:30–18:00 | 最终验收、写限制说明 | 你 | 签字 / 不签字 |

明天必须过

□  多条件问题：价格 + 交期、MOQ + 运费能一起回答。

□  129/500 条历史资料下，正常查询不失败。

□  每条引用能定位到具体段落，不是只显示标题。

□  断网、超时、格式错误时，系统挂起，而不是乱答。

□  代码检查 + 回归测试通过；回滚可用。

□  真实发送 0，所有测试走 mock。

时间不够时，按这个顺序砍 1. 先保 3 个必须修的漏洞 + 历史资料不阻断。 2. 证据补全只做“命中窗口 + 相邻窗口 + 脚注”，不做完整父块重构。 3. 审核台先用现有页面，不新建完整系统。 4. 不碰关键词索引、表格、产品过滤、自动训练。

任务清单

两天任务清单（照这个做）

编号不用记，只看“完成标志”。没达到标志，就不算完成。

| 编号 | 任务 | 谁 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-1 | 核验失败不保留原稿 | A | 原稿只进待编辑，不进发送区 |
| P0-2 | 无效引用不提前放行 | A | 所有引用查完才算有依据 |
| P0-3 | 工具证据并入最终核验 | A | 追问/工具结果进入审核 |
| S-1 | 主题核验 + 发送门禁 | A | 高风险未批不能发 |
| R-1 | 高风险审核最小版 | 你 + A | 现有审核页可批/拒/挂起 |
| E-1 | 证据补全最小版 | B | 条件/脚注/引用位置不丢 |
| E-2 | 历史资料不阻断 | B | 129/500 条只警告 |
| E-3 | 审核快照不裁剪 | A + B | 审核用完整证据 |
| T-1 | 回归/故障/权限/假邮件 | QA + B | 明天验收全过 |

优先级 今天必须完成：P0-1、P0-2、P0-3、S-1；R-1 可复用现有审核页。 明天必须完成：E-1、E-2、E-3、T-1。 任何一项没过，不要用“演示能跑”代替“安全可用”。

范围说明

两天不做什么，什么时候做

不是这些不重要，而是两天做不完；硬塞进来，会把已经修好的地方又弄坏。

| 不做 | 为什么 | 什么时候 |
| --- | --- | --- |
| FTS 持久索引（关键词索引） | 要改索引和压测，2 天做不完 | 下周 3–5 天 |
| 表格保真 | 解析器改动大，容易引入新错 | 下周 2–3 天 |
| 产品软过滤 / 多 SKU | 改检索行为，要重跑评测 | 下周 2–3 天 |
| 自动训练 | 没有足够真实数据，硬训会学坏 | 稳定运行 4–6 周后 |
| 300–500 题完整评测 | 标注需要时间 | 发布后 1–2 周 |
| GraphRAG / 换模型 | 现在不是瓶颈，容易掩盖问题 | 以后再说 |

你的配合

□  今天 18:00：确认 A/B/C 风险清单，15 分钟。

□  今天 20:30：抽查 5 条高风险，15 分钟。

□  明天 17:30：最终验收，30 分钟。

□  其他时间不用守着；系统会挂起，不会自己发。

最终放行标准

□  3 个必须修的漏洞全过。

□  高风险未批不能发。

□  历史资料不阻断。

□  引用能回原文。

□  测试邮件 0 真实发送。

□  有回滚、有备份、有说明书。

一句话 两天做完的不是“全部优化”，是“先不让系统说错话”。这句话最重要。